- 四川省“十四五”县域节水型社会达标建设实施方案

- 四川省水利厅

2022年6月

目   录

一、区域概况	1

二、建设背景及意义	1

（一）建设背景	2

（二）建设意义	2

三、建设情况	3

（一）全国建设情况	3

（二）我省建设情况	3

1.现状	3

2.问题	6

四、基本原则和目标任务	7

（一）基本原则	7

（二）指导思想	7

（三）总体目标及年度任务	8

五、建设任务	8

六、建设程序	11

七、动态管理	11

八、保障措施	12

说 明	17

为贯彻落实习近平生态文明建设思想，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，加快推进省委、省政府绿色发展、建设美丽四川的战略部署，全力践行水利厅党组“3226”总体工作思路，强化水资源刚性约束，加快推进我省节水型社会建设，根据《国家节水行动方案》《“十四五”节水型社会建设规划》《县域节水型社会达标建设管理办法》等有关要求，结合我省实际，制定本方案。

- 一、区域概况

四川省位于我国西南部，东部、东南与重庆直辖市紧邻, 西连青藏高原, 北靠秦岭大巴山, 南邻云贵高原, 与重庆、贵州、云南、西藏、青海、甘肃、陕西等七个省 (直辖市、自治区) 接壤，共辖21个市（州）、183个县（市、区），幅员面积 48.6万km2 。四川省是全国唯一一个长江干流、黄河干流都流经的省份，是长江、黄河的重要水源地，境内长江、黄河流域面积分别占我省幅员面积的96.2%和3.8%，黄河流域流经石渠县、若尔盖县、松潘县、阿坝县、红原县，其余皆属于长江流域。

四川素有“千河之省”的美誉，水资源总量较丰富，全省多年平均水资源总量2616亿m³，人均水资源占有量2900m³，略高于全国平均水平，但水资源时空分布不均，区域性、季节性、工程性、水质性缺水现象较为突出，节约用水和保护水资源仍然是解决我省水问题的有效途径。

- 二、建设背景及意义

- （一）建设背景

2014年3月14日，习近平总书记在中央财经领导小组第五次会议上就保障水安全发表重要讲话,提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，要求从观念、意识、措施等各方面都要把节水放在优先位置。党的十九大提出实施国家节水行动，2017年中央一号文件指出：“全面推行用水定额管理,开展县域节水型社会建设达标考核”。县域节水型社会达标建设是2017年中央一号文件提出的重要任务之一，同时也纳入了《全国建设示范活动保留项目目录（第一批）》的保留项目。

2019年，《国家节水行动方案》印发，明确要求：到2022年，南方至少30%的县（市、区）级行政区完成节水型社会达标建设；2021年，国家发展改革委等部门印发的《“十四五”节水型社会建设规划》提出：到2025年，南方至少40%以上县（市、区）级行政区达到节水型社会标准。

- （二）建设意义

全面开展县域节水型社会达标建设，是落实党中央国务院重大决策部署和“节水优先”方针的重要举措，是落实生态文明建设、抓好黄河流域深度节水控水的重要基石，是坚持绿色发展和“四水四定”的重要手段，是强化水资源刚性约束的重要措施，是深入推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损的重要方式，是实施最严格水资源管理制度的重要内容，是同时解决水资源短缺、水环境污染和水生态损害的一把钥匙，是新时期四川水利高质量发展的需要，对加快实现从供水管理向需水管理转变，从粗放用水方式向高效用水方式转变，从过度开发水资源向主动节约保护水资源转变，具有十分重要的意义。

- 三、建设情况

- （一）全国建设情况

2017年，水利部印发了《关于开展县城节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕184号），组织开展县域节水型社会达标县（市、区）的建设工作，截至2021年12月，水利部公布了四批县域节水型社会达标建设县名单，全国31个省级行政区，共计1094个节水型社会达标建设县（市、区）完成达标建设工作，完成比例为38.46%。据统计，我省邻近的省份中，重庆市达标12个，完成比例为31.58%；云南省达标48个，完成比例为36.09%；贵州省达标27个，完成比例为30.68%。

- （二）我省建设情况

- 1.现状

省委省政府高度重视节水工作，2011年印发了《四川省人民政府关于全面推进节水型社会建设的意见》（川府发〔2011〕39号），组织各地高位推动节水型社会建设工作；水利厅印发了《四川省关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（川水函〔2017〕914号），强化工作部署，落实工作安排，加强工作培训和工作调度，细化目标任务。截至2021年底，我省45个县（市、区）被水利部授予县域节水型社会达标县，完成比例为24.59%；2021年完成25个县（市、区）的技术评估和省级审核，接受水利部复核。

截止到2021年底，除内江市、甘孜州、阿坝州、凉山州外，其他市节水型社会建设达标县创建比例达到15%以上，其中自贡市、泸州市、资阳市达标县创建比例达到50%以上。

- 表1 节水型社会达标建设情况统计表

| 序号 | 市州 | 区县数量 | 已达标 数量 | 达标 占比 | 水利部公布的达标县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020年 | 2021年 |
| 1 | 成都市 | 20 | 6 | 30.00% | 双流区、新津区 | 青白江区、郫都区、温江区、龙泉驿区 |
| 2 | 自贡市 | 6 | 3 | 50.00% | 富顺县、荣 县 | 大安区 |
| 3 | 攀枝花市 | 5 | 1 | 20.00% | 仁和区 |  |
| 4 | 泸州市 | 7 | 4 | 57.14% | 泸 县 | 龙马潭区、古蔺县、江阳区 |
| 5 | 德阳市 | 6 | 2 | 33.30% |  | 绵竹市、旌阳区 |
| 6 | 绵阳市 | 9 | 3 | 33.30% | 游仙区 | 三台县、安州区 |
| 7 | 广元市 | 7 | 3 | 42.86% | 朝天区 | 旺苍县、剑阁县 |
| 8 | 遂宁市 | 5 | 2 | 40.00% | 射洪县 | 安居区 |
| 9 | 内江市 | 5 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | 乐山市 | 11 | 2 | 18.18% |  | 犍为县、峨眉山市 |
| 11 | 南充市 | 9 | 4 | 44.44% |  | 南部县、蓬安县、仪陇县、高坪区 |
| 12 | 眉山市 | 6 | 2 | 33.30% | 彭山区 | 东坡区 |
| 13 | 宜宾市 | 10 | 3 | 30.00% | 高 县 | 南溪区、翠屏区 |
| 14 | 广安市 | 6 | 1 | 16.67% |  | 邻水县 |
| 15 | 达州市 | 7 | 3 | 42.86% |  | 宣汉县、渠县、 通川区 |
| 16 | 雅安市 | 8 | 2 | 25.00% | 芦山县 | 石棉县 |
| 17 | 巴中市 | 5 | 2 | 40.00% | 南江县、恩阳区 |  |
| 18 | 资阳市 | 3 | 2 | 66.70% | 乐至县 | 安岳县 |
| 19 | 阿坝州 | 13 | 0 | 0% |  |  |
| 20 | 甘孜州 | 18 | 0 | 0% |  |  |
| 21 | 凉山州 | 17 | 0 | 0% |  |  |
| 合计 |  | 183 | 45 | 24.59% | 15 | 30 |

注：统计数据截止到2021年底。

通过县域节水型社会达标建设，节水优先逐步深入人心，节水意识逐步增强，节水工作显著提升。全省用水效率大幅提升，用水总量得到有效控制，“十三五”末用水总量控制在237亿m3，其中人均综合用水量283m3;全省万元GDP用水量56m3（可比价），万元工业增加值用水量16m3（可比价），较2015年分别下降37%、68%；全省农田灌溉水有效利用系数提高到0.484；规模以上工业用水重复利用率达到91%以上；公共供水管网漏损率控制到10%以内。

- 2.问题

一是节水认识有待提高。四川作为丰水地区，节水认识还有待提高，对县域节水型社会达标建设工作重视程度还有待加强，“我要节水”的理念还没有成为全社会的思想自觉和行动自觉。

二是节水投入有待加大。节约用水涉及全社会和各行业，水资源费改革后，节水专项资金缺乏，国家引导资金不足，节水财政、税收等节水奖励激励机制缺乏，节水投资分散，节水规模化集约化效应不明显。

三是节水人员有待加强。节水管理机构和人员专业化程度较低，基层节水工作人员缺乏，技术力量薄弱，在一定程度上制约着节水工作的开展。

四是节水进展有待均衡。各市（州）达标建设任务完成情况进度不平衡，仅有3个市实现了50%及以上的县（市、区）达标；黄河流域涉及到的县（市、区）工作开展不一，目前仅有松潘县通过了州级技术评估和省级审核。

- 四、基本原则和目标任务

- （一）基本原则

- 1.政府主导、部门协同。节水型社会建设涉及面广，必须坚持政府主导，发挥县级人民政府在县域节水型社会达标建设的主体责任，紧紧依靠工业、农业、城镇生活等各行业主管部门的积极推动，加强部门联动，形成工作合力，统筹推进节水工作。

- 2.注重实效、持续推进。县级行政区域要围绕县域节水型社会建设这个中心，切实提高水资源的利用效率和效益，加强节水减排、强化节水增效、推进节水降损，促进水资源的可持续利用，按要求完成《国家节水行动方案》和《“十四五”节水型社会建设规划》提出的目标任务。

- 3.严格审核、动态管理。省级和市级水行政主管部门要加强指导督促，强化工作安排，对标对表严格审核。对已获得县域节水型社会达标县的要实行动态管理，每五年开展一次“回头看”，对发现的问题督促整改，巩固达标建设成果；已不满足节水型社会评价标准的县（市、区），报水利部取消命名，且三年内不得重新申请。

- （二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和节约资源的基本国策，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进高质量发展，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，切实推动全社会用水方式向节约集约转变。按照厅党组新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，根据“一主四片”水生产力布局区域特点，以县域为单位，开展工业、农业、城镇生活等节水工作，提高水资源节约集约利用水平，强化水资源刚性约束，形成全社会节水的良好局面。

- （三）总体目标及年度任务

2025年，全省至少45%的县（市、区）建成县域节水型社会达标县。

其中，2022年，甘孜州、阿坝州、凉山州至少20%的县（市、区）建成节水型社会达标县；除三州外的其它市至少40%的县（市、区）建成节水型社会达标县；

2023年，甘孜州、阿坝州、凉山州至少22%的县（市、区）建成节水型社会达标县；除三州外的其它市至少45%的县（市、区）建成节水型社会达标县；

2024年，甘孜州、阿坝州、凉山州至少24%的县（市、区）建成节水型社会达标县；除三州外的其它市至少50%的县（市、区）建成节水型社会达标县；

2025年，甘孜州、阿坝州、凉山州至少25%的县（市、区）建成节水型社会达标县，其中黄河流域内县级行政区基本达到节水型社会标准；除三州外的其它市至少55%的县（市、区）建成节水型社会达标县。

- 五、建设任务

县域节水型社会达标建设要紧紧围绕落实国家节水行动方案，按照水利部节水型社会评价标准（附表1），重点抓好以下工作：

- （一）强化用水定额管理。发挥用水定额的标尺作用，规范用水定额执行，在规划编制、建设项目水资源论证、取水许可审批、节水评价、取(用)水计划下达、超定额(计划)加价、水资源税(水费)收取、节水载体认定以及节约用水监督管理等方面严格执行。

- （二）严格计划用水管理。完善计划用水管理制度，抓好工作落实，明确公共供水管网内计划用水管理的用水规模，其中黄河流域用水规模为年用水量1万m3及以上，做到应下尽下，对应纳入计划用水管理的城镇非居民用水户全面实施计划用水管理。

（三）完善用水计量管理。依法依规抓好计量设施安装与管理，逐步完善农业用水计量设施，配备工业及服务业取水用水计量器具，确保农业灌溉用水计量率≥60%，其中大中型灌区渠首和干支渠口门100%实现取水计量；工业用水计量率达到100%，其中规上工业企业必须全部计量。

（四）全面推进水价改革。充分利用经济手段推进节水工作，积极推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，推进农业水权制度建设，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制；全面实行居民用水阶梯水价制度和非居民用水超计划超定额累进加价制度；加强水资源税的征收管理，按规定征缴水资源税。

（五）落实“节水三同时”。抓好“节水三同时”管理制度的贯彻落实，新（改、扩）建建设项目要制定节水方案，配套节水设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（六）推进节水载体建设。联合相关主管部门出台节水载体建设文件，重点推进工业企业、学校、居民小区、医院、体育场馆、公共机构等节水载体建设，确保重点用水行业节水型企业建成率≥40%，2022年底，其中，国家、省、市三级重点监控用水单位名录中的高耗水行业100%建成节水型企业；节水型公共机构建成率≥50%；节水型小区建成率≥15%。

（七）降低管网漏损率。加快城镇公共供水管网改造，开展供水管网分类计量管理，确保城镇公共供水管网漏损率≤10%，到2025年城镇公共供水管网漏损率控制在9%以内。

（八）推广生活节水器具。在公共场所和新建小区居民家庭，全部采用生活节水器具，不得采用明令淘汰的用水设备。

（九）加大再生水利用。配套再生水处理设施，加大废污水处理力度，提高废污水排放标准，鼓励城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水优先使用再生水，利用率≥15%。再生水水质需达到《再生水水质标准（SL 368-2006）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求。

（十）提升社会节水意识。持续开展节水宣传，创新节水宣传方式，制作节水影像资料，通过电视、广播和网络广泛宣传，开展公众节水意识调查，营造全民节水氛围，增强全社会节水意识。

（十一）创新节约用水工作。鼓励区域内企业、公共机构、灌区等积极申报国家级或省级水效领跑者或节水标杆单位（企业）；联合县级财政部门制定出台对节水项目建设、节水技术推广等实行补贴或其它优惠的激励性政策文件，并推动落地；积极推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术，力争高效节水灌溉率≥30%。

- 六、建设程序

县域节水型社会达标建设按照编制实施方案、县级自查、市级评估、省级审核、国家复核的程序进行。

（一）方案编制：县级人民政府按照要求编制县域节水型社会达标建设实施方案，分解落实目标任务和保障措施，建立健全工作机制，报水利厅审批，抄送市（州）水利（水务）局。

- （二）推动创建：县级人民政府根据实施方案，围绕建设目标、年度任务和评分标准，完善制度建设，开展农业、工业、城镇生活等载体建设，加强再生水利用、节水宣传及节水意识调查，全面推进节水型社会达标建设。

- （三）县级自查：县级人民政府按照具体方案及评价标准开展自查，满足必备条件且自评得分85分以上，向水利厅申请省级审核，抄送市（州）水利（水务）局。

- （四）市级评估和省级审核：水利厅根据县级人民政府审核申请，委托市（州）水利（水务）局开展技术评估，并出具技术评估意见，报水利厅。水利厅根据评估意见进行审核，通过审核且公示无异议的，报水利部复核。根据工作情况，市级评估和省级审核可同步开展。

- （五）国家复核：水利部组织流域机构按照职责分工对流域范围内的备案县（市、区）达标建设情况进行资料复核和现场复核，现场复核比例不低于上报县（市、区）总数的20%。

- 七、动态管理

- 通过加强节水工作，持续巩固节水成果，县域节水型社会达标建设实行动态管理，水利厅对达标县每五年开展一次评估，并将评估结果于当年12月底前报送水利部。经评估发现未持续巩固达标建设成果、已不满足节水型社会评价标准的县（市、区），取消命名，并三年内不得重新申请。

- 八、保障措施

- （一）强化领导。县级人民政府做为节水型社会达标建设的责任主体，将县域节水型社会达标建设纳入重要议事日程，成立节水型社会达标建设工作领导小组，及时研究和协调解决工作推进中的重大问题，组织制定达标建设具体方案，分解落实各部门目标任务，制定保障措施，建立健全工作机制，确保按期完成达标建设各项任务。

- （二）严格考核。县域节水型社会达标建设已纳入最严格水资源管理制度考核和河长制目标考核，并将作为水利项目和资金支持的重要参考因素，充分发挥考核的激励鞭策和导向作用，对存在弄虚作假、徇私舞弊的，依法依规处理，并取消申请资格或取消命名。

- （三）健全机制。县级水行政主管部门要充分发挥牵头作用，建立健全工作协调机制，加强沟通协调，主动作为，密切配合，形成工作合力，共同完成节水型社会达标建设各项任务。

- （四）加大投入。加大对节水工作的投入，以县级为主，积极争取中央、省、市资金支持，引导社会资本积极参与建设，建立节水投资稳步增长机制。

- （五）加强指导。市(州)水利（水务）局要加强对县域节水型社会达标建设的组织指导、工作指导和监督检查，督促县级人民政府按照实施方案开展并完成达标建设工作。

附表1

节水型社会评价标准

| 序号 | 评价类别 | 评价内容 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水定额 管理 | 严格各行业用水定额管理，强化定额使用 | 在水资源论证、取水许可、节水载体认定等工作中严格执行用水定额，得8分。在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现一例未按规定使用用水定额的，扣1分，扣完为止 | 8 |
| 2 | 计划用水 管理 | 出台计划用水管理办法，纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位[1]数量占应纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量的比例。提供辖区内城镇非居民用水单位清单 | 所占比例达到100%，得10分；每低3%，扣1分，扣完为止 | 10 |
| 3 | 用水计量 | 农业灌溉用水计量率[2]：农业灌溉用水计量水量占农业灌溉用水总量的比例 | 农业灌溉用水计量率≥60%，得5分；每低4%，扣1分，扣完为止 | 10 |
|  |  | 工业用水计量率：工业用水计量水量与工业用水总量的比值。提供规模以上工业企业名单 | 工业用水计量率为100%，得5分；每低3%，扣1分，扣完为止。规模以上工业企业[4]用水计量率必须达到100%，否则本项得0分 |  |
| 4 | 水价机制 | 推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，推进农业水权制度建设，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制 | 农业水价综合改革实际实施面积占计划实施面积[5]比达到100%，得2分；每低2%，扣0.1分，扣完为止。实际执行水价加精准补贴（补贴工程运行维护费部分）占运行维护成本比达到100%，得2分；每低2%，扣0.1分，扣完为止 | 16 |
|  |  | 实行居民用水阶梯水价制度 | 城镇居民生活用水实行阶梯水价制度，得4分；未实行，得0分 |  |
|  |  | 实行非居民用水超计划超定额累进加价制度 | 非居民用水实行超计划超定额累进加价制度，得4分；未实行，得0分 |  |
|  |  | 水资源税征缴 | 按标准足额征缴水资源税，得4分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未足额征缴的，扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 节水“三同时”管理 | 新（改、扩）建建设项目执行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度 | 新（改、扩）建建设项目全部执行节水“三同时”管理制度，得6分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未落实节水“三同时”制度的，扣1分，扣完为止 | 6 |
| 6 | 节水载体 建设 | 节水型企业建成率：重点用水行业[6]节水型企业数量与重点用水行业企业总数的比值。提供辖区内重点用水行业企业名单 | 节水型企业建成率≥40%，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止 | 18 |
|  |  | 公共机构节水型单位建成率：公共机构节水型单位数量与公共机构[7]总数的比值。提供辖区内所有公共机构名单 | 公共机构节水型单位建成率≥50%，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 节水型居民小区建成率：节水型居民小区数量与居民小区[8]总数的比值。提供辖区内居民小区名单 | 节水型居民小区建成率≥15%，得6分；每低1%，扣2分，扣完为止 |  |
| 7 | 供水管网 漏损控制 | 公共供水管网漏损率：城镇公共供水总量和有效供水量之差与供水总量的比值。提供市政自来水厂名单及规模 | 公共供水管网漏损率≤10%（各地区可根据《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）对10%的评价值进行修订，按照修订值进行评分），得8分；每高1%，扣1分，扣完为止 | 8 |
| 8 | 生活节水 器具推广 | 全面推动公共场所[9]、居民家庭使用生活节水器具 | 公共场所和新建小区居民家庭全部采用节水器具，得8分；发现1例未使用，扣1分，扣完为止。（初评抽查的公共场所和居民家庭不少于10个） | 8 |
| 9 | 再生水[10]利用 | 再生水利用率：经过处理并再次利用的污水量与污水总量的比值（指市政处理部分，不含企业内部循环利用部分）。提供市政污水处理厂名单及规模 | 再生水利用率≥15%，得8分；每低1%，扣1分，扣完为止 | 8 |
| 10 | 社会节水 意识 | 开展节水宣传教育活动 | 经常性开展节水公益宣传活动，普及水情知识和节水知识，得4分；未开展，得0分 | 8 |
|  |  | 公众具有明显的节水意识 | 通过电话、网络等方式进行公众节水意识调查[11]，70%以上的调查对象具有明显的节水意识，得4分；每低5%，扣1分，扣完为止 |  |
| 11 | 加分项 | 节水标杆示范 | 区域内有企业、公共机构、产品、灌区被评为国家级或省级水效领跑者或节水标杆单位（企业），加3分 | 3 |
|  |  | 实行节水激励政策 | 本级财政对节水项目建设、节水技术推广等实行补贴或其他优惠等激励政策，加4分 | 4 |
|  |  | 推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术。提供辖区内各种类型的灌溉总面积名单 | 高效节水灌溉率[12]≥30%，加3分 | 3 |

注：水利部适时对评价标准进行修订，如修订则以最新版为准。

- 说 明

[1]城镇非居民用水单位是指纳入取水许可管理和从公共供水管网取水的工业、服务业用水单位。

[2]农业灌溉用水计量率是指有计量设施的农业取水口灌溉取水量占灌溉总取水量的比。

[3]北方地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等14个省(自治区、直辖市)。其它省(自治区、直辖市)为南方地区，包括江河源头区的青海、西藏。

[4]规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。

[5]农业水价综合改革实际实施面积是指县级行政区(含直辖市所辖区、县)自部署实施农业水价综合改革以来已实施的总面积，计划实施面积是指计划实施的总面积。

[6]重点用水行业包括火电、钢铁、纺织染整、造纸、石油炼制、化工、食品等行业。

[7]公共机构是指县(区)级机关和县(区)直事业单位。

[8]居民小区是指由物业公司统一管理、实行集中供水的城镇居民小区。

[9]公共场所是指公用建筑物、活动场所及其设施等。

[10]再生水是指污水经过适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以再次利用的水。

[11]公众节水意识调查由县级行政区(含直辖市所辖区、县)自主开展，在评价时重点对调查工作进行核查。

[12]高效节水灌溉率是指高效节水灌溉面积占灌溉面积的比例。